РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ »

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2015г.                                          № 169                                 ст. Митякинская

О внесении изменений в Постановление Администрации Митякинского сельского поселения №122 от 09.09.2014 «Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Митякинского сельского

поселения Тарасовского района «Развитие транспортной системы»» на 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации    Митякинского сельского поселения от 04.09.2013 года  № 78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения Тарасовского района»,  постановлением от 14.10.2013 года  № 101 Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Развитие транспортной системы» в новой редакции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в план реализации  муниципальной  программы  Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Развитие транспортной системы» на 2015 год (далее – план реализации) согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальным служащим  Администрации Митякинского сельского поселения, работникам по техническому обеспечению работы Администрации Митякинского сельского поселения,  обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3.         333Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Митякинского сельского поселения                                С.И.Куркин

Приложение

к постановлению

Администрации

Митякинского сельского поселения Тарасовского района  от  28. 12.2014  №169

План

реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Развитие транспортной системы»

на 2015 год

| Наименование программы, основного м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2015 год расходов на 2014 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа 1. «Развитие транспортной системы» | Администрации Митякинского сельского поселения | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий Сокращение травматизма | весь период | 1666,1 | - | - | 1666,1 | - |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрации Митякинского сельского поселения |  | весь период | 1666,1 | - | - | 1666,1 | - |

Глава Митякинского сельского поселения                                                                             С.И.Куркин