РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2024                                              № 136                            ст Митякинская

О внесении изменения в постановление Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 г. № 160 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 23.09.2024 г. №128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения» Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:

- Внести изменения в Приложение №1 к постановлению Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 г. № 160 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Развитие транспортной системы», изложив Приложение к постановлению Администрации Митякинского сельского поселения в новой редакции, согласно Приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2025 г.

- 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Митякинского

сельского поселения                                                            А.В. Куприенко

Приложение № 1

к муниципальной программе

Митякинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

Митякинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программе

Митякинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программе

Митякинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Митякинского сельского поселения.

Сфера дорожно-транспортной инфраструктуры представляет собой комплекс направлений, призванных обеспечивать условия нормальной жизнедеятельности населения, функционирование различных структур и постоянное круглогодичное транспортное сообщение, одновременно являясь важнейшей частью территориальной инфраструктуры, определяющей    дорожно-транспортное обеспечение населения, от которого зависит социальное состояние жителей.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Митякинского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основной целью является: повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Митякинского сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

Для поддержания автомобильных дорог в нормативном состоянии, в том числе для повышения безопасности дорожного движения на территории Митякинского сельского поселения, ежегодно выполняются мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог, в которые входят: ремонт дорожного покрытия, устранение деформаций дорожного покрытия, планирование дорожного покрытия, добавление нового материала и уплотнение, восстановление и замена дорожных знаков, нанесение и обновление дорожной разметки, установка и ремонт искусственных дорожных неровностей, обустройство освещения, пешеходных ограждений и тротуаров, оборудование светофорных объектов.

3. Сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17 октября 2018 г. № 645, обеспечивается путем формирования муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Развитие транспортной системы», с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи

муниципального управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи в сфере развития транспортного комплекса:

содержание автомобильных дорог местного значения;

строительство, реконструкция, ремонт автомобильных дорог местного значения;

повышение безопасности участников дорожного движения и формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Ростовской области | – | Куприенко Анна Васильевна, Глава Администрации Митякинского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Митякинского сельского поселения Мирошниченко Анна Павловна, инспектор |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Митякинского сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 13392,0 тыс. рублей: этап I: 13392,0 тыс. рублей; этап II: 0,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с государственными программами Ростовской области | – | государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17 октября 2018 г. № 645 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрас-тания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответст венный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Инфор-мацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Митякинского сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | МП ТР | возра-стание | процентов | ведомст-венный | 8,0 | 2023 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | постановление Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 г. №160 «Об утверждении муниципальной программы Администрации Митякинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Митякинского сельского поселения | - | – |
| 1.2. | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | МП ТР | убывание | человек | ведомст-венный | - | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | постановление Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 г. №160 «Об утверждении муниципальной программы Администрации Митякинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Митякинского сельского поселения | - | – |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| - № п/п | - Задача - структурного элемента | - Краткое описание ожидаемых эффектов - от реализации задачи структурного элемента | - Связь - с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий - «Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения» Ответственный за реализацию: Администрация Митякинского сельского поселения - Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| - 1.1.1. | Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения по переданным полномочиям от муниципального района | увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| - 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Митякинского сельского поселения» Ответственный за реализацию: Администрация Митякинского сельского поселения - Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| - 1.2.1. | - Обеспечено повышение безопасности участников дорожного движения и формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | - Размещена информация о происшествиях на автомобильных дорогах, а также предупредительно - информационная информация о соблюдении законопослушного поведения на дорогах участников дорожного движения | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий. |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| - № - п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | - Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - Всего |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1. | - Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | областной бюджет | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | районный бюджет | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | местный бюджет | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 2. | - Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения» (всего), в том числе: | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | областной бюджет | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | районный бюджет | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | местный бюджет | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 3. | - Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Митякинского сельского поселения» (всего), в том числе: | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | областной бюджет | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | районный бюджет | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | местный бюджет | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения»

1. Основные положения

| - 1.1. | - Ответственный за разработку - и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения» | – | Администрация Митякинского сельского поселения, Мирошниченко Анна Павловна, инспектор |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.2. | - Связь с муниципальной программой Митякинского сельского поселения | – | - Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Инфор-мационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | возрастание | МП ТР | километров | 5,7 | 2023 | 6,8 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | Администрация Митякинского сельского поселения | инфор-мационная система отсутст-вует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП ТР-Муниципальная программа Митякинского сельского поселения

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) | - Характеристика | - Единица измерения - (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Значение результата - по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - значение | - год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения по переданным полномочиям от муниципального района | - осуществление текущей деятельности | - обеспечение восстановления и повышения транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| - № - п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | - Код бюджетной классификации расходов | - Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2025 | 2026 | - 2027 | - Всего |  |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 5 | - 6 |  | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Митякинского сельского поселения» (всего), в том числе: | - Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения по переданным полномочиям от муниципального района» | - Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районный бюджет | 951 04 09 03 4 01 20040 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Администрации Митякинского сельского поселения, муниципальное подведомственное учреждение Митякинского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения по переданным полномочиям от муниципального района» | Х | Администрация Митякинского сельского поселения, (Мирошниченко А.П., инспектор) | отчет о ходе реализации МП | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Заключение муниципальных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» по итогам 1 полугодия | 1.07.2025г. 1.07.2026г. 1.07.2027г. | Администрация Митякинского сельского поселения, (Мирошниченко А.П., инспектор) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Заключение муниципальных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» по итогам года | 16.12.2025г. 16.12.2026г. 16.12.2027г. | Администрация Митякинского сельского поселения, (Мирошниченко А.П., инспектор) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Митякинского сельского поселения»

1. Основные положения

| - 1.1. | - Ответственный за разработку - и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большинского сельского поселения» | – | Администрация Митякинского сельского поселения Мирошниченко Анна Павловна, инспектор |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.2. | - Связь с муниципальной программой Митякинского сельского поселения | – | - Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам реализации |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности участников дорожного движения и формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях | убывание | МП ТР | человек | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Митякинского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП ТР-Муниципальная программа Митякинского сельского поселения

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) | - Характеристика | - Единица измерения - (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Значение результата - по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - значение | - год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности участников дорожного движения и формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Мероприятие (результат) 1.1. «Повышена безопасность дорожного движения на территории Митякинского сельского поселения» | - иные мероприятия | - Размещена информация о происшествиях на автомобильных дорогах, а также предупредительно - информационная информация о соблюдении законопослушного поведения на дорогах участников дорожного движения | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| - № - п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | - Код бюджетной классификации расходов | - Объем расходов - по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2025 | - 2026 | 2027 | - Всего |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Митякинского сельского поселения» (всего), в том числе: | - Х | - | - | - | - |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
| - 2. | Мероприятие (результат) 1 «Повышена безопасность дорожного движения на территории Митякинского сельского поселения» - (всего), в том числе: | - Х | - | - | - | - |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Администрации Митякинского сельского поселения, муниципальное подведомственное учреждение Митякинского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности участников дорожного движения и формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Повышена безопасность дорожного движения на территории Митякинского сельского поселения» | Х | Администрация Митякинского сельского поселения (Мирошниченко А.П., инспектор) | отчет о ходе реализации МП | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка .1.1.1. Информирование участников дорожного движения о происшествиях на автомобильных дорогах, а также распространение предупредительно - информационной информации соблюдении законопослушного поведения на дорогах участников дорожного движения | 1 декабря 2025г 1 декабря 2026г 1 декабря 2027г | Администрация Митякинского сельского поселения (Мирошниченко А.П., инспектор) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка .1.1.2. Проведение пропагандистских мероприятий | 1 декабря 2025г 1 декабря 2026г 1 декабря 2027г | Администрация Митякинского сельского поселения (Мирошниченко А.П., инспектор) | информация | информационная система отсутствует |