РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2025 г.                                № 35                          ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 17.09.2018 г. № 103 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения Тарасовского района», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 27.12.2018 г. № 167 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения», согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Митякинского сельского поселения                                                   А.В.Куприенко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

от 13.03.2025 г.  №35

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Митякинского сельского

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения» была утверждена постановлением Администрации Митякинского сельского поселения №167 от 27.12.2018.

Цель муниципальной программы:

-   повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселения,

-    комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Митякинского сельского поселения.

Задачи муниципальной программы:

-  стимулирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества предоставляемых услуг;

-  совершенствование системы сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

-  создание комфортных условий проживания и массового отдыха жителей поселения, а также организация обустройства мест массового отдыха населения;

-  активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий, эффективное решение вопросов местного значения, отнесенных к компетенции муниципального образования «Митякинское сельское поселение»;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории поселения;

-  обеспечение активного участия населения Митякинского сельского поселения в улучшении внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния каждого населенного пункта;

- привлечение жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства;

-   создание условий для развития социальной инфраструктуры поселения;

-повышение престижности проживания в сельской местности.

В рамках муниципальной программы средства бюджета в сумме 1 720,2 тыс. рублей были направлены на мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения: противоклещевая обработка общественных территорий Митякинского сельского поселения, реконструкция уличного освещения, обрезка деревьев, скашивание сорной травы на территории поселения, оплата электроэнергии за уличное освещение, техническое обслуживание газопровода и прочее - для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 17.09.2018 г. №103 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 27.12.2023 г. № 157 утвержден план реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» на 2024 год .

На реализацию подпрограммы на 2024 год предусмотрено 1 720,2 тыс. рублей.

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения» в 2024 году, представлены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году было предусмотрено 1 720,2 тыс. руб. Фактические расходы составили 1 594,9тыс. (92,7 %) рублей, в том числе:

1. На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» в 2024 году предусмотрено средств:

- областного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета в объеме 595,7 тыс. рублей;

- из внебюджетных в объеме 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 482,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории поселения» в 2024 году предусмотрено средств:

- областного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета в объеме 1 124,5 тыс. рублей;

- из внебюджетных в объеме 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 1 112,9 тыс. рублей.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Объем средств, освоенных при реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году, составляет:

- из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- из местных бюджетов – 1 594,9 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников привлечено – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2024 г. представлены в приложении № 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении № 3.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Сведения об оценке бюджетной эффективности представлены приложении № 4.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.2 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.3 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.4 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.5 равно 1;

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Со = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме:

СРом = Мв / М,

СРом  = 3/3 = 1

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм =1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 1 594,9 /1 720,2= 0,92

- Эффективность использования средств бюджета Митякинского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения: Эис = 1 / 0,92 = 1,08. Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр = Cо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр= 1  х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,08 х 0,2 = 1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы в целом выполнены полностью, уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 11.11.2024 №172 утвержден аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год.

- Решением Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от 27.12.2024 № 38 «О бюджете Митякинского сельского поселения Тарасовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2025-2027 годах.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» | Администрация Митякинского сельского поселения | Х | Х | Х | улучшение жилищно-коммунальных условий населения | улучшение жилищно-коммунальных условий населения | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Техническое обслуживание газопровода | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | техническое обслуживание газопроводов на территории Митякинского сельского поселения; приведение газоснабжения в надлежащие состояние, бесперебойная, безопасная их эксплуатация. | техническое обслуживание газопроводов на территории Митякинского сельского поселения; приведение газоснабжения в надлежащие состояние, бесперебойная, безопасная их эксплуатация. | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Оплата электроэнергии за наружное (дорожное) освещение | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение доли освещенности улиц | повышение доли освещенности улиц | - |
| 2 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории поселения» | Администрация Митякинского сельского поселения | Х | Х | Х | улучшение эстетического и санитарного состояния территории Митякинского сельского поселения, уровня содержания мест общего пользования, мест захоронений. | улучшение эстетического и санитарного состояния территории Митякинского сельского поселения, уровня содержания мест общего пользования, мест захоронений. | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 Благоустройство территории поселения(содержание парков, скверов, места для купания, ликвидация несанкционированных свалок) | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | улучшение эстетического и санитарного состояния территории Митякинского сельского поселения, уровня содержания мест общего пользования. | улучшение эстетического и санитарного состояния территории Митякинского сельского поселения, уровня содержания мест общего пользования. | - |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» | Всего | 1 720,2 | 1 720,2 | 1 594,9 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 720,2 | 1 720,2 | 1 594,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» | Всего | 595,7 | 595,7 | 482,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 595,7 | 595,7 | 482,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Техническое обслуживание газопровода | Всего | 146,8 | 146,8 | 110,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 146,8 | 146,8 | 110,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | Всего | 448,9 | 448,9 | 371,5 |
| Основное мероприятие 1.2 Оплата электроэнергии за наружное (дорожное) освещение | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 448,9 | 448,9 | 371,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории поселения» | Всего | 1 124,5 | 1 124,5 | 1 112,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 124,5 | 1 124,5 | 1 112,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Благоустройство территории поселения(содержание парков, скверов, места для купания, ликвидация несанкционированных свалок) | Всего | 1 201,9 | 1 210,9 | 851,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 201,9 | 1 210,9 | 851,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных | Всего | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля газифицированных домов | % | 48 | 50 | 50 | - |
| 1.2 | Доля газифицированных организаций социально-бытового значения | % | 60 | 60 | 60 | - |
| Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | % | 20 | 16 | 16 | - |
| 2.2 | Процент привлечения организаций к работам по благоустройству | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 | - |
| 2.3 | Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | - |
| 2.4 | Доля содержания мест захоронений (кладбищ) от общего количества | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.5 | Доля очистки территорий от несанкционированных свалок; | % | 100 | 100 | 100 | - |

Приложение №4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения» за 2024 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ   муниципальной   программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в 2024 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения» | Х | Х | 125,3 | 125,3 |
|  | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» | Х | Х | 113,7 | 113,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Техническое обслуживание газопровода | 146,8 | 110,5 | 36,3 | 36,3 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Оплата электроэнергии за наружное (дорожное) освещение | 448,9 | 371,5 | 77,4 | 77,4 |
|  | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории поселения» | Х | Х | 11,6 | 11,6 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Благоустройство территории поселения(содержание парков, скверов, места для купания, ликвидация несанкционированных свалок) | 1 119,5 | 1 112,9 | 6,6 | 6,6 |
|  | Основное мероприятие 2.3 Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |