РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13.03.2025 г.                                      № 43                             ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности муниципального административного здания Митякинского сельского поселения»

за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 17.09.2018 г. № 103 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения Тарасовского района», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности муниципального административного здания Митякинского сельского поселения» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 г. № 161 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности муниципального административного здания Митякинского сельского поселения», согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Митякинского сельского поселения                                         А.В. Куприенко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

от    13.03.2025 г.  №43

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Митякинского сельского

поселения «Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности муниципального административного здания Митякинского сельского поселения» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности муниципального административного здания Митякинского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Митякинского сельского поселения 26.12.2018 № 161.

Цели программы: улучшение состояния административного здания, прилегающей к нему территории; улучшение доступности здания Администрации Митякинского сельского поселения, в целях повышения качества услуг, предоставляемых населению.

Задачи муниципальной программы:

Содержание и ремонт здания Администрации Митякинского сельского поселения, оснащение системой безопасности муниципального административного здания;

Содержание земельного участка под зданием Администрации Митякинского сельского поселения.

За данный период выполнен ремонт здания Администрации Митякинского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 17.09.2018 г. №103 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 10.06.2024 №90 утвержден план реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности муниципального административного здания Митякинского сельского поселения» на 2024 год .

На реализацию подпрограммы 1 на 2024 год предусмотрено 293,0 тыс. рублей.

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы «Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности муниципального административного здания Митякинского сельского поселения» в 2024 году, представлены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году было предусмотрено 293,0 тыс. руб. Фактические расходы составили 293,0 тыс. рублей, в том числе:

1. На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности муниципального административного здания Митякинского сельского поселения» в 2024 году предусмотрено средств:

- областного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета в объеме 293,0 тыс. рублей.

- из внебюджетных в объеме 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 293,0 тыс. рублей.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Объем средств, освоенных при реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году, составляет:

- из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- из местных бюджетов – 293,0 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников привлечено – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2024 г. представлены в приложении № 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Сведения о достижении показателей муниципальной программы «Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности муниципального административного здания Митякинского сельского поселения» в 2024 году, в том числе показателей подпрограмм, представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Сведения об оценке бюджетной эффективности представлены приложении № 4.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1;

2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Эо = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

3. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме:

СРом = Мв / М,

СРом  = 1/1= 1

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 293,0/293,0 = 1

- Эффективность использования средств бюджета Митякинского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения: Эис = 1 / 1= 1. Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр= 1,0 х 0,5+1 х 0,3+1 х 0,2=1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы в целом выполнены, уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 11.11.2024 №169 утвержден аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности муниципального

административного здания Митякинского сельского поселения»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности муниципального административного здания Митякинского сельского поселения» | Администрация Митякинского сельского поселения | Х | Х | Х | - Обеспечение муниципальным служащим благоприятных и безопасных условий, необходимых для исполнения должностных (служебных) обязанностей; | - Обеспечение муниципальным служащим благоприятных и безопасных условий, необходимых для исполнения должностных (служебных) обязанностей; | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на закупку товаров, работ и услуг для ремонта, содержания административного здания | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оплата за качественное выполнение работ | Оплата за качественное выполнение работ | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Приобретение и установка камер видеонаблюдения | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приобретение и установка камер видеонаблюдения | Приобретение и установка камер видеонаблюдения |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности

муниципального административного здания Митякинского сельского поселения»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности муниципального административного здания Митякинского сельского поселения» | Всего | 293,0 | 293,0 | 293,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 293,0 | 293,0 | 293,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности муниципального административного здания Митякинского сельского поселения» | Всего | 293,0 | 293,0 | 293,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 293,0 | 293,0 | 293,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на закупку товаров, работ и услуг для ремонта, содержания административного здания | Всего | 293,0 | 410,2 | 293,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 293,0 | 293,0 | 293,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Приобретение и установка камер видеонаблюдения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности

муниципального административного здания Митякинского сельского поселения» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности муниципального административного здания Митякинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Степень соответствия запланированному уровню затрат. | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма «Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности муниципального административного здания Митякинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. - Обеспечение муниципальным служащим благоприятных и безопасных условий, необходимых для исполнения должностных (служебных) обязанностей; | процент | 80 | 100 | 100 | - |
|  | - Показатель 1.2. Оснащение здания камерами видеонаблюдения; | процент | - | - | - | - |

Приложение №4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности

муниципального административного здания Митякинского сельского поселения» за 2024 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ   муниципальной   программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в 2024 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Митякинского сельского поселения « Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности муниципального административного здания Митякинского сельского поселения » | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма « Ремонт, содержание и оснащение системой безопасности муниципального административного здания Митякинского сельского поселения » | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на закупку товаров, работ и услуг для ремонта, содержания административного здания | 293,0 | 293,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Приобретение и установка камер видеонаблюдения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |