РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     13.03.2025 г.                                   № 45                              ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 17.09.2018 г. № 103 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения Тарасовского района», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 г. № 159 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Митякинского сельского поселения                                         А.В. Куприенко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

от    13.03.2025 г.  №45

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Митякинского сельского

поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» была утверждена постановлением Администрации Митякинского сельского поселения 26.12.2018 № 159.

Цели программы:

-  повышение качества жизни населения Митякинского сельского поселения;

- улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений;

- повышение энергетической эффективности, доли освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению.

Задачи муниципальной программы:

- сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения в бюджетных учреждениях;

- увеличение благоустроенности и безопасности Митякинского сельского поселения;

- обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- снижение объема используемых энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях;

- повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Митякинского сельского поселения.

Для выполнения данной задачи была организована работа по проведению энергосберегающих мероприятий, заключен муниципальный контракт по техническому обслуживанию уличного освещения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 17.09.2018 г. №103 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.01.2024 г. № 5 утвержден план реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2024 год.

На реализацию подпрограммы на 2024 год предусмотрено 39,7 тыс. рублей.

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2024 году, представлены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году было предусмотрено 39,7 тыс. руб. Фактические расходы составили 38,7 тыс. рублей (97,5 %), в том числе:

1. На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2024 году предусмотрено средств:

- областного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета в объеме 39,7 тыс. рублей.

- из внебюджетных в объеме 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 38,7 тыс. рублей.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты не в полном размере, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Объем средств, освоенных при реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году, составляет:

из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

из местных бюджетов – 38,7 тыс. рублей;

из внебюджетных источников привлечено – 0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2024 г. представлены в приложении №2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Сведения о достижении показателей муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2024 году, в том числе показателей подпрограмм, представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Сведения об оценке бюджетной эффективности представлены приложении № 4.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,  подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.3 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.4 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 1.

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Эо = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме:

СРом = Мв / М,

СРом  = 1/2 = 0,5

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 0,5, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм =0,2 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 38,7/39,7 = 0,9

- Эффективность использования средств бюджета Митякинского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения: Эис = 1 /1 = 1,0. Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр=1,0 х 0,5+0,5 х 0,3+1,0 х 0,2=0,85

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы выполнены не все, в целом уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 11.11.2024 № 176 утвержден план реализации муниципальной программы на 2025 год.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |  | Администрация Митякинского сельского поселения | Х | Х | Х |  | Обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов | Обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене |  | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета, исполнение требований ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета, исполнение требований ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений |  | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений |  |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Администрация Митякинского сельского поселения | Х | Х | Х | Повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Митякинского сельского поселения |  | Повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Митякинского сельского поселения | - |
|  |  | Основное мероприятие 2.1 Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администра ция Митякинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения |  | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2024год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего | 39,7 | 39,7 | 38,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 39,7 | 39,7 | 38,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | Всего | 39,7 | 39,7 | 38,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 39,7 | 39,7 | 38,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Всего | 39,7 | 39,7 | 38,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 39,7 | 39,7 | 38,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 2 Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование откло-нений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения, в бюджетных учреждениях | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Митякинского сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | - |  |
|  | Показатель 1.2. Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Митякинского сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | - |  |
|  | Показатель 1.3. Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | % | 47,6 | 47,6 | 47,6 |  |  |
|  | Показатель 1.4. Объем природного газа, потребленный БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета | тыс. куб. метров | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |  |
| 2 | 2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Митякинского сельского поселения | % | 24,0 | 24,0 | 24,0 | - |  |
|  | Показатель 2.1.Протяженность реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения | км | 2,0 | 0 | 0 | - |  |

Приложение №4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2024 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ   муниципальной   программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2024 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | 39,7 | 38,7 | 1,0 | 1,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Х | Х | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | - | - | - | - |